ICP Skill Factory

Phase 5 — Cowork SKILL.md 轉換成果摘要

171 SK 定義 → 51 Cowork Skills | 14 Domains | 100% 覆蓋率

| 專案 | ICP Skill Factory |
| --- | --- |
| 階段 | Phase 5 — Cowork SKILL.md 轉換 |
| 日期 | 2026-03-18 |
| Controller | Victor Liu |
| 狀態 | ✅ 已完成 (Wave 1 + Wave 2 + 深化) |

# 1. 執行摘要

Phase 5 將 ICP Skill Factory 的 171 個 IEC 62443 工程技能定義（SK-Dnn-nnn.md）轉換為 51 個可執行的 Claude Cowork SKILL.md 檔案。轉換採用 subdomain 聚合策略，將功能相近的 SK 定義合併為單一工作流程，讓 Claude 在 Cowork 模式下可直接執行設計部門的日常工程任務，並由人類 Review 成果。

## 1.1 關鍵指標

| 指標 | 數值 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| SK 定義總數 | 171 | 14 個 Domain (D01–D14) |
| SKILL.md 總數 | 51 | Wave 1: 4 (手工增強) + Wave 2: 47 (批次生成+深化) |
| SK 覆蓋率 | 100% | 零遺漏，每個 SK 都有對應的 SKILL.md |
| 結構驗證 | 51/51 PASS | YAML + Triggers + Workflow + Quality + Review Gate + Traceability |
| 總行數 | 11,416 | Wave 1 avg 505 行 ¦ Wave 2 avg 200 行 |
| 聚合比 | 3.4:1 | 平均每個 SKILL.md 整合 3.4 個 SK 定義 |

# 2. SKILL.md 標準結構

每個 SKILL.md 都包含以下標準化元素，確保 Claude 可執行且人類可審核：

| 編號 | 元素 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| §0 | YAML Frontmatter | name + description + MANDATORY TRIGGERS (中英文關鍵字觸發) |
| §1 | 初始化 | 執行前確認清單：專案背景、輸入文件、適用標準、前置依賴 |
| §2 | 工作流程 | 按 SK 步驟展開，每步含操作指引 + 交付物 + SK 來源標註 |
| §3 | 輸出 / 交付物 | 結構化交付物表（名稱 + 格式） |
| §4 | 適用標準 | IEC 62443 / ISO 27001 / NIST / GOV-SD 等參考標準 |
| §5 | 驗收標準 | 從 SK 定義提取的可量化驗收條件 |
| §6 | 品質檢查清單 | 輸入完整性、流程覆蓋、輸出完整性、標準合規、術語一致 |
| §7 | 人類審核閘門 | PASS / FAIL / PASS with Conditions 三類判定 + 審核提示範本 |
| §8 | IEC 62443 生命週期 | 對應生命週期階段 + Domain + SK 覆蓋範圍 |
| §9 | Source Traceability | SK 編號 → 英文名 → 中文名 → 核心知識，支援反向追蹤 |

# 3. Wave 1 — 手工增強 Skills (4 個)

Wave 1 針對已有的 4 個 scaffold Skills 進行深度增強，整合對應的 SK 定義知識，加入完整的工作流程、模板範例、代碼指引與審核機制。

### 合規差距評估器 (compliance-gap-assessor)

| Domain | D01 |
| --- | --- |
| 行數 | 261 行 |
| SK 來源 | SK-D01-011, D01-012, D01-013, D01-029 (4 個) |
| 核心功能 | IEC 62443 / ISO 27001 合規差距分析、差距矩陣、補救路線圖、Annex C 稽核、Gate Review 合規包 |

### 架構圖渲染規範 (arch-diagram)

| Domain | D01+D02 |
| --- | --- |
| 行數 | 632 行 |
| SK 來源 | SK-D01-001, D01-002, D02-001, D02-004, D02-011 (5 個) |
| 核心功能 | D2/Mermaid 雙軌渲染、Zone/Conduit 拓撲、Purdue Model、縱深防禦、資料流圖、簡易網路圖 |

### CBOM 填表規範 (cbom-builder)

| Domain | D14 |
| --- | --- |
| 行數 | 607 行 |
| SK 來源 | SK-D14-005, D14-006, D14-007 (3 個) |
| 核心功能 | 公司 BOM 模板填表、定價邏輯、三點工時估算、安全設備成本分類、Excel 格式規範 |

### Presales 提案準備工作流程 (presales)

| Domain | D14 |
| --- | --- |
| 行數 | 518 行 |
| SK 來源 | SK-D14-001~004, D14-008~010 (7 個) |
| 核心功能 | 4 大交付物（可行性/架構/CBOM/文件清冊）、7 個 Checkpoint、需求/風險/安全/提案整合 |

# 4. Wave 2 — 批次生成 + 深化 Skills (47 個)

Wave 2 將剩餘 152 個 SK 定義按 subdomain 聚合為 47 個 SKILL.md，經過自動生成和全域深化，每個檔案包含完整的工作流程步驟、驗收標準、工時參考與審核機制。

| Domain | 名稱 | Skills | SKs | 代表性 Skill |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D01 | OT Cybersecurity | 8 | 30 | threat-risk-assessment, security-system-hardening, security-monitoring-incident-response |
| D02 | System Architecture | 3 | 9 | network-architecture-design, edge-computing-architecture, icd-interface-design |
| D03 | Power System | 3 | 10 | power-system-base-analysis, renewable-energy-integration, advanced-power-analysis |
| D04 | Protection & Relay | 2 | 6 | protection-coordination, protection-logic-documentation |
| D05 | Control Systems | 5 | 14 | control-strategy-configuration, scada-foundation, hmi-alarm-design, plc-programming |
| D06 | Panel Engineering | 2 | 6 | electrical-mechanical-design, cad-documentation |
| D07 | System Integration | 3 | 7 | integration-planning, protocol-data-conversion, api-integration |
| D08 | Testing & Commissioning | 4 | 13 | factory-acceptance-testing, site-acceptance-testing, security-testing |
| D09 | Documentation | 3 | 8 | design-documentation, document-management, operational-training-materials |
| D10 | Project Engineering | 3 | 7 | requirements-traceability, project-coordination, system-decommissioning |
| D11 | Governance & Process | 4 | 20 | design-review-governance, process-development, quality-assurance, knowledge-management |
| D12 | Energy Data Platform | 2 | 8 | data-infrastructure, data-analysis-insights |
| D13 | Automation & AI | 2 | 6 | automation-tooling, ai-workflow-automation |
| D14 | Pre-Gate & Presales | 3 | 8 | site-assessment, concept-development, gate0-decision-package |

# 5. 技術架構

## 5.1 轉換流程

SK 定義 → Subdomain 聚合 → SKILL.md 生成 → 深化 → 結構驗證 → Controller 審核。採用 7 階段執行框架（CLAUDE_AUTONOMOUS_WORK_FRAMEWORK），Planner/Executor/Reviewer 三角色分工。

## 5.2 檔案結構

| 目錄 | 說明 |
| --- | --- |
| 03-skill-definitions/registry/ | 171 個 SK-Dnn-nnn.md 原始定義（Phase 4 凍結） |
| 05-cowork-skills/*/SKILL.md | 51 個 Cowork SKILL.md 執行手冊 |
| 04-review/phase5-plan/ | 規劃文件：brief, tasks, acceptance, assumptions, aggregation plan |
| 04-review/phase5-w1-review.md | Wave 1 Review 報告 |

## 5.3 聚合原則

- 功能聚合優於形式聚合：按執行主題和工作流程分組，而非僅按 Domain 編號

- 均衡規模：每個 SKILL.md 包含 1–8 個 SK（平均 3.2），便於管理和執行

- 可執行性：每個 SKILL.md 代表一個可獨立執行的工程任務或流程

- 追溯性：每個 SKILL.md 包含 Source Traceability 表，支援 SK ↔ SKILL 雙向查找

# 6. 後續行動建議

| 優先 | 行動 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 部署至 .skills/ | 將 51 個 SKILL.md 複製至 .skills/skills/ 讓 Cowork 正式載入 |
| P1 | 實際執行測試 | 選擇 3–5 個高頻 Skill 在真實專案中執行，驗證可用性 |
| P2 | Wave 2 進階深化 | 針對高優先域（D01/D08/D11）進一步豐富模板與範例 |
| P3 | 建立回饋迴圈 | 執行後的人類 Review 結果回饋至 SK 定義和 SKILL.md |

— End of Report —